## Slide 1
CDBD
CdBd 기능별
문서 위치
실행 계획 · 어느 팀원이 Claude에게 CdBd 기능을 시켜도, 다 알고 제대로 동작하게
후속 문서: CdBd 문서 체계 진단 및 개편 제안 · 2026-08-11

## Slide 2
CONTENTS
목차
목차
CDBD · HOME.CDBD.IN
02
01
목표와 문제
지금 무엇이 안 되나
02
분류 기준 — 에디터·어드민·홈페이지
뼈대를 새로 세운다
03
분류표 초안
기능별 볼트 문서 유무
04
문서 채우기 — 영상이 필요한 기능
무엇을 어떻게 채우나
05
기능별 문서 위치 — 설계와 원리
무슨 파일에 어떻게
06
실행 순서
한 곳을 끝까지 → 확산
07
예시 — cdbd-design-service
과정 · 결과 · 파일 실물
08
플러그인 — 어느 볼트에서나
마지막 단계
09
다음 액션
누가 · 무엇을 · 지금

## Slide 3
왜 하는가
01 목표와 문제
기능을 다 알고, 다 되게
기능별 문서 위치는 목표가 아니라 방법입니다. 필요하면 스킬·플러그인까지 함께 씁니다.
CDBD · HOME.CDBD.IN
03
목표
누가 시켜도 된다
어느 팀원의 Claude든 CdBd 기능을 알고 제대로 실행한다 — 사람이 문서 위치를 외우지 않아도.
지금 문제
스스로 못 찾는다
기능은 문서에 흩어져 있고, Claude에게 위키링크는 클릭이 아니라 글자일 뿐. 폴더를 열어도 무엇이 있는지 모른다.
방법
문서 위치를 정리한다
무슨 기능이 → 어느 파일 어느 섹션에 있는지 표로 두고, CLAUDE.md가 그걸 먼저 읽게 연결한다.

## Slide 4
분류 기준
02 뼈대를 새로 세운다
제품 표면 3곳으로 나눈다
가이드 센터(cdbd.mintlify.app)는 빠짐을 막는 참고용. 뼈대는 팀이 실제 시키는 일 기준으로.
CDBD · HOME.CDBD.IN
04
①
에디터
페이지를 만드는 곳. 카드 · 페이지 구성 · 이미지 · 게시(URL/OG) · 데이터 연결.
②
어드민
템플릿 · 운영 관리. 템플릿 등록 · 상세페이지 · 운영 설정.
③
홈페이지 (계정)
cdbd.in 대시보드. 홈 · 내 페이지 · 통계 · 공유 · 권한 · 버전 · 계정 · 요금.
＊ 실행 도구는 ‘기능’이 아닙니다. Supabase 자동화 · 이미지 라이브러리 헬퍼 · 브라우저 세션 등은 그 기능을 ‘실행하는 팀 도구’ → ‘도구·규칙’으로 따로 표기.

## Slide 5
분류표 초안
03 기능별 볼트 문서 유무
에디터
각 ‘있음’ 행은 다음 단계에서 정확한 파일·섹션까지 채웁니다.
CDBD · HOME.CDBD.IN
05
영역 | 기능 | 볼트 문서
카드 15종 | 프로필·텍스트·이미지·갤러리·버튼·Q&A·위치·SNS·구분선·2단·유튜브·예약 | ● 있음
카드 15종 | 상품 · 코드 · 메뉴 | ◐ 부분
구성·꾸미기 | 페이지 테마 · 카드 디자인 · 페이지 관리·설정 · 원페이지 | ● 있음
게시 | URL 생성·게시 · OG · 슬러그 | ● 있음
이미지 | 이미지 라이브러리 (자산 관리) | ● 있음
데이터 | 데이터 연결 (개인화 병합) | ○ 없음

## Slide 6
분류표 초안
03 기능별 볼트 문서 유무
어드민 · 홈페이지
‘없음’ = 제품엔 있으나 팀 볼트엔 문서가 없는 기능. 앞으로 채울 목록.
CDBD · HOME.CDBD.IN
06
영역 | 기능 | 볼트 문서
어드민 | 템플릿 등록 · 상세페이지 | ◐ 부분
어드민 | 운영 설정 세부 | ○ 없음
홈페이지 | 페이지 비밀번호 | ◐ 부분
홈페이지 | 페이지 통계 · URL 통계 | ○ 없음
홈페이지 | 홈·내 페이지·공유 복제·버전 기록·권한·계정·내 주소·요금 | ○ 없음
시작하기 | 템플릿 페이지 생성 | ◐ 부분
시작하기 | 회원가입 | ○ 없음

## Slide 7
분류표 초안
03 ◐ 부분 — 구체적으로
‘부분만 있음’은 무엇이 있고 없나
◐ 표시한 기능의 있는 부분과 채울 부분.
CDBD · HOME.CDBD.IN
07
기능 (◐ 부분) | 볼트에 있는 부분 | 채울 부분
상품·코드·메뉴 카드 | 카드 기능 목록(1-6-2)에 정의됨 | 전용 제작·사용 가이드
페이지 비밀번호 | 게시 모달에 ‘페이지 비밀번호’ 언급 | 설정 절차 문서
템플릿 등록·상세페이지 | 상세페이지 문서(1-7) 있음 | 어드민 등록 단계
템플릿 페이지 생성 | 템플릿 워크플로우에 언급 | 신규 생성 단계별 문서

## Slide 8
문서 채우기
04 무엇을 어떻게 채우나
영상이 필요한 기능
로그인 뒤에서만 보이는 UI 흐름이라 텍스트로 유추 불가 → 영상이 정확한 문서화에 도움.
CDBD · HOME.CDBD.IN
08
영상(녹화) 권장 — ○ 없음 대부분
· 페이지 통계 · URL 통계 (방문·클릭·응답·예약·구독)
· 데이터 연결(개인화) — 고객 데이터 병합
· 버전 기록 · 공유 복제
· 내 페이지 관리 · 어드민 운영 설정
· 계정 · 내 주소 · 요금(결제) · 권한
형식 안내 영상 파일을 주시면 제가 프레임(정지화면)으로 뽑아 읽습니다. 화면은 보지만 음성(내레이션)은 못 들으니, 핵심 동작이 화면에 보이게(또는 자막) 녹화해 주세요.

## Slide 9
설계
05 기능별 문서 위치 — 설계와 원리
저장소마다 살아있는 index
각 저장소에 CLAUDE.md + _기능별 문서 위치.md 를 둡니다.
CDBD · HOME.CDBD.IN
09
각 저장소/ ├─ CLAUDE.md ← 맨 위에 "작업 전 _기능별 문서 위치.md 읽어라" 1줄 └─ _기능별 문서 위치.md ← 이 저장소의 기능 → 파일 매핑
Claude에게 위키링크는 ‘클릭’이 아니라 그냥 글자 — 스스로 열지 않는다.
CLAUDE.md는 폴더 열 때 자동으로 읽는 유일한 파일 → 여기서 가리켜야 읽힌다.
그 볼트에서 일하면 Claude가 파일을 바로 찾는다. (볼트 간 링크는 작동 안 함 → 저장소 안에 self-contained)
‘아무 볼트에서나’ 되게 하려면? 각 저장소 파일은 그 볼트에서만 작동. 어느 볼트·맨 바깥에서 켜도 되게 하려면 → 플러그인(08장) = 실행 순서 7단계.

## Slide 10
실행
06 실행 순서
한 곳을 끝까지 → 확산
‘연결’ = CLAUDE.md에 기능별 문서 위치를 읽으라고 한 줄 적어 잇는 것.
CDBD · HOME.CDBD.IN
10
단계 | 무엇을 · 왜 | 소요
1 정의 확정 | 대분류(에디터·어드민·홈페이지) 합의 — 무엇을 셀지 먼저 | 오늘
2 분류표 초안 | 기능 ↔ 볼트 유무 대조 (앞 03장 형태) | 0.5일
3 문서 위치 작성 | 저장소 1개만 골라 기능→정확한 파일·섹션 확정 + 경로 검증 | 0.5일
4 연결 | 그 저장소 CLAUDE.md에 ‘_기능별 문서 위치.md 먼저 읽어라’ 1줄 | 5분
5 검증 | "○○ 해줘" → Claude가 문서 위치 보고 올바른 파일 여는지 테스트 | 10분
6 확산 & 스킬 | 나머지 저장소에 복제 · 고빈도만 얇은 스킬로 승격 | 이후
7 플러그인 제작·배포 | 기능별 문서 위치·스킬·도구를 묶어 어느 볼트·맨 바깥에서도 로드 (08장) | 이후
6~7단계 = ‘아무 볼트에서나’ 되게 하는 확장. 1곳이 작동 확인되면 복제하고, 마지막에 플러그인으로 어디서 켜도 로드되게 만든다.

## Slide 11
예시 · 과정
07 cdbd-design-service
끝까지 하면 — 과정
저장소 1곳(추천: cdbd-design-service)을 예로.
CDBD · HOME.CDBD.IN
11
1
기능 추출
가이드 + 볼트 대조 → 이 저장소가 실제로 다루는 CdBd 기능만 추림 (콘텐츠 등록·URL 게시·이미지 라이브러리·카드 매핑·누끼 크롭)
2
파일·섹션 확정
각 기능 → 정확한 파일·섹션 + 경로 실재 검증 (진단서가 지적한 ‘표 경로 9개 오류’ 정정)
3
문서 위치 작성
_기능별 문서 위치.md 표로 정리 (기능 | 이렇게 말하면 | 파일·섹션 | 스킬화)
4
연결
CLAUDE.md 맨 위에 ‘_기능별 문서 위치.md 먼저 읽어라’ 1줄
5
검증
"이 룩북 CdBd에 올려줘" → Claude가 스스로 §등록 워크플로우 열고 7단계 수행

## Slide 12
예시 · 결과
07 cdbd-design-service
예상 결과
"CdBd에 올려줘" 한마디로 달라지는 것.
CDBD · HOME.CDBD.IN
12
지금 (문서 위치 없음)
· 어느 문서를 볼지 모름
· 표 경로가 옛 파일명이라 헤맴
· 사람이 매번 문서를 지정
· 팀원마다 결과가 달라짐
적용 후
· 문서 위치에서 바로 §등록 워크플로우로 진입
· 폴더 확인 → 멀티페이지 → 카드 매핑 → URL·OG → 검증 → 게시 자동 흐름
· 누가 시켜도 같은 결과
부수 결과
· 진단서가 지적한 ‘핵심 문서 표 경로 9개 오류’ 정정 · ‘통계·개인화·버전기록 = 볼트에 없음’이 명시돼 다음 작업 목록이 생김
· 소요 반나절 · 산출물 = _기능별 문서 위치.md 1개 + CLAUDE.md 1줄 → 통하면 나머지 저장소로 복제

## Slide 13
예시 · 파일 실물
07 cdbd-design-service
이 볼트의 ‘기능별 문서 위치’는 이렇게
위치 = cdbd-design-service/_기능별 문서 위치.md (저장소 루트, CLAUDE.md 옆)
CDBD · HOME.CDBD.IN
13
기능 | 이렇게 말하면 | 정본 파일·섹션 (검증된 경로) | 스킬화
룩북 시안 제작 | "룩북 시안 만들어줘" | 룩북/1. 제작 프로세스/1-2. 시안.md §제작 단계 8 | 후보
룩북 초안 제작 | "초안 만들어줘" | 룩북/1. 제작 프로세스/1-3. 초안.md | —
CdBd 콘텐츠 등록 | "CdBd에 올려줘" | 룩북/1. 제작 프로세스/1-4. CdBd 콘텐츠.md §등록 워크플로우 | 후보
화보·상품 배치 | "화보 배치해줘" | 룩북/2. 디자인 가이드/2-4. 화보·상품.md | —
소식지 제작 | "소식지 만들어줘" | 소식지/1. 제작 프로세스.md | —
＋ 도구·규칙 로그인 세션(gstack) · Supabase 직접 자동화 · image_library.py 헬퍼는 ‘기능’이 아니라 도구 → 파일 하단 ‘도구·규칙’ 섹션에 별도 기재.

## Slide 14
확장 · 마지막 단계
08 플러그인 제작·배포
플러그인 — 어느 볼트에서나
기능별 문서 위치·스킬·도구를 하나로 묶어 배포 (진단서 D안·부록 B).
CDBD · HOME.CDBD.IN
14
cdbd-plugin/ (GitHub 저장소 1개) ├─ .claude-plugin/marketplace.json ← 새로 └─ plugins/cdbd/ ├─ .claude-plugin/plugin.json ← 새로 ├─ skills/ · agents/ · commands/ ├─ .mcp.json (Figma 연결) └─ 기능별 문서 위치(공통) · 브랜드 토큰
새로 만드는 것
· GitHub 저장소 1개 (private 권장)
· 새 파일 2개: marketplace.json · plugin.json
· 나머지는 기존 스킬·도구를 그대로 복사
· 깨진 링크 정리 + 브랜드 토큰 동봉
팀원 설치 (1회)
/plugin marketplace add CdBd-in/cdbd-plugin /plugin install cdbd@cdbd-plugin → 어느 볼트·맨 바깥에서도 로드 · 자동 최신화

## Slide 15
다음 액션
09 누가 · 무엇을 · 지금
이렇게 진행합니다
STEP 0(결정 2가지)만 주시면 → 제가 바로 STEP 1부터 시작합니다.
CDBD · HOME.CDBD.IN
15
 | 누가 | 무엇을 | 소요
STEP 0 | 당신 | 대분류 3개 확정 · 첫 저장소 = cdbd-design-service | 5분
STEP 1 | 제가 | 분류표 확정 (이 저장소 기능 ●◐○) | 0.5일
STEP 2 | 제가 | 기능별 문서 위치 작성 (파일·섹션 확정 + 경로 검증 + 표 9개 오류 정정) | 0.5일
STEP 3 | 제가 | 그 저장소 CLAUDE.md에 연결 1줄 | 5분
STEP 4 | 같이 | 검증 — "이 룩북 CdBd에 올려줘" 테스트 | 10분
STEP 5 | 통과 후 | 나머지 저장소 확산 → 플러그인 제작·배포 | 이후
지금 정할 것 ① 대분류 = 에디터·어드민·홈페이지 3개로 OK? ② 첫 저장소 = cdbd-design-service로 OK?