## Slide 1
CdBd 기능 안내판
목표 — 어느 팀원이 Claude에게 CdBd 기능을 시켜도, 다 알고 제대로 동작한다
‘안내판’은 그 목표를 이루기 위한 방법입니다. 필요하면 스킬·플러그인까지 함께 씁니다.
실행 계획 · 2026-08-11 · 후속 문서: 「CdBd 문서 체계 진단 및 개편 제안」

## Slide 2
요약
한 장 요약
프로젝트 목표는 '기능을 다 알고 다 되게'.
어느 팀원의 Claude든 CdBd 기능을 알고 실행. 지금은 대부분을 스스로 못 찾음.
분류 기준 = CdBd 기능 가이드 센터.
공식 기능 지도를 뼈대로, 각 기능이 볼트에 있는지 대조 (✅ 있음 / △ 부분 / ❌ 없음).
그 방법으로 '안내판'을 만듭니다.
무슨 기능이 → 어느 파일 어느 섹션에. 스킬·플러그인도 필요하면 적용.
빈 칸이 드러납니다.
통계·개인화·버전기록·계정 등은 볼트에 문서가 없음 → 앞으로 채울 목록.
저장소 1곳부터 만들어 '작동'을 확인한 뒤 확산.
문서를 늘리는 게 아니라 실제 동작을 기준으로.
CdBd 기능 안내판 — 실행 계획
2

## Slide 3
분류 기준
CdBd 기능 가이드 센터를 뼈대로 삼습니다
시작하기
회원가입 · 템플릿 페이지 생성 · 요금
에디터 (공통)
개요 · 페이지 테마 · 카드 디자인
카드 15종
메뉴·프로필·텍스트·이미지·갤러리·유튜브·버튼·Q&A·예약·상품·위치·SNS·구분선·코드·2단
원페이지 / 멀티페이지
페이지 관리 · 페이지 설정 · 뷰어 · 스크롤 애니메이션
게시 · 통계
미리보기 · URL 게시 · 통계
기능 (계정)
홈 · 내 페이지 · 공유 복제 · 권한 · 버전 기록 · 계정 · 내 주소
데이터 관리
데이터 관리 · 개별 이미지 · 에디터 데이터(개인화) · URL 통계
방법: 이 기능 하나하나에 볼트 문서 유무를 대조(✅/△/❌)하고, 가이드엔 없고 볼트에만 있는 기능은 따로 추가합니다. 출처: cdbd.mintlify.app
CdBd 기능 안내판 — 실행 계획
3

## Slide 4
분류표 초안 · ①
에디터 — 이것이 ‘분류표 초안’의 모습입니다
세부 영역 | 기능 | 볼트 문서
카드 15종 | 프로필·텍스트·이미지·갤러리·버튼·Q&A·위치·SNS·구분선·2단·유튜브·예약 | ✅ 있음
카드 15종 | 상품 · 코드 · 메뉴 | △ 부분
구성·꾸미기 | 페이지 테마 · 카드 디자인 · 페이지 설정 · 멀티페이지 · 원페이지 | ✅ 있음
구성·꾸미기 | 스크롤 애니메이션 · 미리보기 | △ 언급
게시 | URL 생성·게시 · OG · 슬러그 | ✅ 있음
통계 | 페이지 조회·방문 통계 | ❌ 없음
각 ✅ 행은 실제 파일·섹션까지 채웁니다 (예: URL 게시 → 룩북/1. 제작 프로세스/4-CdBd 콘텐츠.md §URL 게시).
CdBd 기능 안내판 — 실행 계획
4

## Slide 5
분류표 초안 · ②
데이터·계정·시작하기 + 볼트에만 있는 기능
영역 | 기능 | 볼트 문서
데이터 관리 | 개별 이미지 (이미지 라이브러리) | ✅ 있음
데이터 관리 | 에디터 데이터 (개인화 병합) · URL 통계 | ❌ 없음
기능·계정 | 권한 · 비밀번호 | △ 부분
기능·계정 | 내 페이지 · 공유 복제 · 버전 기록 · 계정 · 내 주소 | ❌ 없음
시작하기 | 템플릿 페이지 생성 | △ 부분
시작하기 | 회원가입 · 요금 | ❌ 없음
볼트에만 있는 CdBd 기능
(가이드 센터엔 없음)
• Supabase 직접 자동화 · 게시 4-call
• Figma→CdBd 카드 매핑 · JSON 키
• 이미지 라이브러리 업로드 헬퍼
• 브라우저 로그인 세션 (gstack)
• 어드민 템플릿 등록
• 무인 일일 템플릿 제작
❌ 없음 = 가이드 센터엔 있으나 팀 볼트엔 문서가 없는 기능. 안내판이 이 빈 칸을 드러냅니다.
CdBd 기능 안내판 — 실행 계획
5

## Slide 6
근거
왜 ‘저장소별’이 아니라 ‘제품 영역별’인가
팀원은 제품으로 생각합니다.
"에디터에서~", "통계 봐줘", "이미지 라이브러리에~" — 저장소 이름으로 찾지 않습니다.
같은 기능이 여러 저장소에 흩어져 있습니다.
예: 카드·에디터 문서가 templates·design-system·design-service에 각각 존재.
가이드 센터 기준이라 빠짐이 없습니다.
공식 기능 목록에 대조하니 ‘볼트에 없는 기능’까지 자동으로 드러납니다.
CdBd 기능 안내판 — 실행 계획
6

## Slide 7
설계
안내판의 형태와 원리
각 저장소/
├─ CLAUDE.md ← 맨 위에 "작업 전 _기능 안내판.md 읽어라" 1줄 추가
└─ _기능 안내판.md ← 신규: 기능 → 파일 매핑 표 (=분류표를 이 저장소 몫만 추린 것)
기능 | 이렇게 말하면 | 정본 파일·섹션 (검증된 경로) | 스킬화
CdBd 콘텐츠 등록 | "CdBd에 올려줘" | 룩북/1. 제작 프로세스/4-CdBd 콘텐츠.md §등록 워크플로우 | 후보
왜 이 형태여야 하나
• Claude에게 위키링크는 ‘클릭’이 아니라 그냥 글자 — 스스로 열지 않습니다.
• 볼트(저장소) 간 링크는 작동하지 않습니다 → 안내판은 저장소 안에 self-contained.
• CLAUDE.md는 폴더 열 때 자동으로 읽는 유일한 파일 → 여기서 가리켜야 읽힙니다.
CdBd 기능 안내판 — 실행 계획
7

## Slide 8
실행
실행 순서 — 6단계 (한 곳을 끝까지 → 확산)
단계 | 무엇을 · 왜 | 산출물 | 소요
1. 정의 확정 | 가이드 센터 기준 대분류 합의 — 무엇을 셀지 먼저 정함 | 분류 기준 1장 | 오늘
2. 분류표 초안 | 가이드 기능 ↔ 볼트 유무 대조 (앞 4·5장 형태) | 분류표 초안 | 0.5일
3. 안내판 1곳 | 저장소 1개만 골라 기능→정확한 파일·섹션 확정 + 경로 실재 확인 | _기능 안내판.md ×1 | 0.5일
4. 연결 | 그 저장소 CLAUDE.md에 "안내판 먼저 읽어라" 1줄 넣기 = 자동으로 읽히게 잇기 | 1줄 추가 | 5분
5. 검증 | "○○ 해줘" → Claude가 안내판 보고 올바른 파일 여는지 실제 테스트 | 통과 확인 | 10분
6. 확산 & 스킬 | 작동 확인되면 나머지 저장소 복제 · 고빈도만 얇은 스킬로 승격 | 안내판 3개+ | 이후
‘연결’이란: CLAUDE.md는 폴더를 열 때 Claude가 자동으로 읽는 파일. 그 안에 안내판을 읽으라고 한 줄 적어 두 파일을 이어 주는 것.
CdBd 기능 안내판 — 실행 계획
8

## Slide 9
예시 · 과정
cdbd-design-service를 끝까지 하면 — 과정
1
기능 추출
가이드 센터 + 볼트 문서 대조 → 이 저장소가 실제로 다루는 CdBd 기능만 추림 (콘텐츠 등록·URL 게시·이미지 라이브러리·카드 매핑·누끼 크롭 등)
2
파일·섹션 확정
각 기능 → 정확한 파일·섹션 지정 + 경로 실재 검증 (진단서가 지적한 ‘표 경로 9개 오류’를 여기서 정정)
3
안내판 작성
_기능 안내판.md 에 표로 정리 (기능 | 이렇게 말하면 | 파일·섹션 | 스킬화)
4
연결
CLAUDE.md 맨 위에 "작업 전 _기능 안내판.md 읽어라" 1줄 추가
5
검증
"이 룩북 CdBd에 올려줘" → Claude가 스스로 §등록 워크플로우를 열고 7단계 수행하는지 확인
CdBd 기능 안내판 — 실행 계획
9

## Slide 10
예시 · 결과
cdbd-design-service — 예상 결과
지금 (안내판 없음)
• "CdBd에 올려줘" 하면 Claude가
어느 문서를 볼지 모름
• 표 경로가 옛 파일명이라 헤맴
• 사람이 매번 문서를 지정해야
• 팀원마다 결과가 달라짐
안내판 적용 후
• "CdBd에 올려줘" → 안내판에서 바로
§등록 워크플로우로 진입
• 폴더 확인→멀티페이지→카드 매핑
→URL·OG→검증→게시 자동 흐름
• 누가 시켜도 같은 결과
부수 결과
• 진단서가 지적한 ‘핵심 문서 표 경로 9개 오류’가 정정됩니다.
• ‘통계·개인화·버전기록 = 볼트에 없음’이 명시돼 다음 작업 목록이 생깁니다.
• 소요 반나절 · 산출물 = _기능 안내판.md 1개 + CLAUDE.md 1줄 → 통하면 나머지 저장소로 복제.
CdBd 기능 안내판 — 실행 계획
10

## Slide 11
지금 결정할 것 · 다음 액션
① 대분류 확정
가이드 센터 기준 (시작·에디터·카드·게시/통계·기능/계정·데이터) — 이대로 갈지
② 첫 저장소
cdbd-design-service 추천 — 다른 곳으로 할지
③ 확정되면
2단계(분류표 초안) → 3단계(안내판 제작)로 바로 진행
정본 문서: _기능 안내판 실행 계획.md · 이 발표: _기능 안내판 실행 계획.pptx